**Администрация Табунского района Алтайского края**

ПостановлениЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.09.2018 |  | № | 228 |
|  | **с. Табуны** |  | |
| О результатах выполнения плана мероприятий по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный период 2018-2019 гг. | | | |

Заслушав информацию начальника отдела по ЖКХ, энергетике и строительству администрации района П.В. Литке о результатах выполнения плана мероприятий по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный период 2018-2019 гг., постановляю:

1. Информацию принять к сведению и признать неудовлетворительным выполнение плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону.
2. Внести на рассмотрение районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о введении чрезвычайной ситуации на территории Табунского сельсовета в связи с неготовностью четырех котельных, переданных в рамках концессионного соглашения ИП Сальникову Ю.М., к отопительному сезону 2018-2019 г.г.
3. Разработать график выполнения ремонтных работ с учетом обязательного срока ввода в эксплуатацию до 25.09.2018г. котельных №№ 3, 6, 12.
4. Рекомендовать руководителям МУП «Дирекция заказчика» и ИП «Сальников Ю.М.» обеспечить выполнение требований Ростехнадзора и получение паспортов готовности объектов теплоснабжения к отопительному сезону.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Р.Э.Клема.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава района | В.С. Швыдкой |