Администрация Табунского района Алтайского края

### ПостановлениЕ

| 15.12.2025 |  | № | 512 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Табуны |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2026-2030 годы на территории муниципального образования муниципальный округ Табунский район Алтайского края |  |  |  |

В целях реализации на территории муниципального образования муниципальный округ Табунский район Алтайского края государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 515, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  законом Алтайского края от 07.05.2025 № 27-ЗС "Об объединении всех поселений, входящих в состав Табунского района Алтайского края, и создании муниципального образования муниципальный округ Табунский район Алтайского края", Уставом муниципального образования муниципальный округ Табунский район Алтайского края, постановлением администрации района от 30.11.2021 № 350 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", постановляю:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2026-2030 годы на территории муниципального образования муниципальный округ Табунский район Алтайского края.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

- Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке и обнародовать на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по оперативным вопросам С.А. Семенову.

| Глава района | П.В. Литке |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением администрации Табунского района Алтайского края от 15.12.2025   №  512

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального округа Табунский район Алтайского края (далее- администрация муниципального округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники | Администрация муниципального округа, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальные программы формирования современной городской среды (далее - заинтересованные лица) (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей села Табуны муниципального округа Табунский район Алтайского края (далее - село Табуны) |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории села Табуны |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий; - доля благоустроенных парков от общего числа парков; - доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий |
| Срок и этапы реализации программы | 2026-2030 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее - «муниципальная программа») составит 16506,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 8026,5 тыс. руб.; 2027 год - 8480,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год – 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; из них: за счёт средств федерального бюджета 16179,57 тыс. руб., из них: 2026 год – 7867,53 тыс. руб.; 2027 год – 8312,04 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год – 0,0 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета – 163,43 тыс. руб., из них: в 2026 году – 79,47,0 тыс. руб.; в 2027 году – 83,96 тыс. руб.; в 2028 году – 0,0 тыс. руб.; в 2029 году – 0,0 тыс. руб.; в 2030 году – 0,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального округа Табунский район Алтайского края (далее – бюджет муниципального округа) – 163,5 тыс. руб., из них: в 2026 году – 79,5 тыс. руб.; в 2027 году – 84,0 тыс. руб.; в 2028 году – 0,0 тыс. руб.; в 2029 году – 0,0 тыс. руб.; в 2030 году – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Табунский район Алтайского края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации государственной политики в сфере благоустройства села Табуны в муниципальном округе должны стать: в качественном выражении: формирование системы мониторинга состояния благоустройства территории села Табуны посредством инвентаризации. формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, населения по вопросам создания комфортной городской среды; создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территории села Табуны; формирование системы комплексного благоустройства общественных территории с.Табуны; обеспечение информационной открытости процесса формирования и реализации мероприятий по благоустройству общественных территории с.Табуны. В количественном выражении: до 69% благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территории с.Табуны к концу 2030 года; доведение до 87% доли граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа граждан села Табуны, принявших участие в исследованиях (по данным социологических исследований), к концу 2030 года. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

На территории села Табуны находится 16 многоквартирных домов, парк «Юность», зона отдыха, центральная площадь.

Проводя комплексное исследование, изучая общественное мнение жителей, выявлены следующие основные проблемы:

- Необходимость частичного озеленения общественных территорий общего пользования;

- Необходимость надлежащего обеспечения освещения территорий общего пользования;

- Необходимость оборудования детских площадок на территории МКД (по запросу граждан);

- Необходимость установки скамеек, урн и ограждений на территории МКД (по запросу граждан) и на территории общего пользования;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования, тротуаров;

- Благоустройство муниципального рынка;

- Благоустройство кладбища;

- Благоустройство центральной площади в селе Табуны;

- Благоустройство зоны отдыха в селе Табуны;

10. Благоустройство парка «Юность» в селе Табуны.

Анализ сферы благоустройства в селе Табуны показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. С 2021 года в целях развития инициативы жителей по благоустройству, ремонту и озеленению придомовых территорий проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий. Основной задачей инвентаризации было привлечь жителей села к соблюдению правил санитарного содержания и благоустройства придомовых территорий. Ежегодно проводятся мероприятия по организации субботников по санитарной очистке территории населенного пункта. За организациями всех форм собственности закреплены территории.

Внешнее благоустройство – это сложная архитектурно – пространственная градостроительная система, связанная с функциональной организацией поселковых территорий и с решением задач формирования художественно – эстетической среды, композиционной структуры и предметного оборудования всей системы открытых пространств. Оно должно обеспечивать композиционное и стилевое единство этих пространств при необходимом художественном разнообразии.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно – эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации.

Муниципальная Программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169.

Одним из главных приоритетов развития поселковой территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни жителей. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, освещение улиц, пешеходных зон, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной Программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий села Табуны и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

В решении вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

На основании вышеизложенного администрация муниципального округа в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2026-2030 годов определяет системное повышение качества  и комфортности городской (сельской) среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной

Программы

- Перечень мероприятий муниципальной Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, полномочий и функций по благоустройству села Табуны.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий в селе Табуны:

- благоустройство территорий общего пользования;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной Программы.

Перечень мероприятий муниципальной Программы приведен в Приложении 2 к муниципальной Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы будет осуществляется за счет средств:

федерального бюджета;

краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

бюджета муниципального округа - в соответствии с решениями   Совета депутатов муниципального округа Табунский район Алтайского края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее - «муниципальная программа») составит 16506,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 8026,5 тыс. руб.;

2027 год -  8480,0 тыс. руб.;

2028 год -  0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.;

из них:

за счёт средств федерального бюджета 16179,57 тыс. руб., из них:

2026 год – 7867,53 тыс. руб.;

2027 год – 8312,04 тыс. руб.;

2028 год -  0,0 тыс. руб.;

2029 год -  0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета –163,43 тыс. руб., из них:

в 2026 году – 79,47 тыс. руб.;

в 2027 году – 83,96 тыс. руб.;

в 2028 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2029 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2030 году – 0,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджета муниципального округа – 163,5 тыс. руб., из них:

в 2026 году – 79,5 тыс. руб.;

в 2027 году – 84,0 тыс. руб.;

в 2028 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2029 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2030 году – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Табунский район Алтайского края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен в Приложении 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий   Программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Программы предлагается:

- перераспределять объемы финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществлять мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы;

- привлекать жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ответственный исполнитель Программы, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной Программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной Программы.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств краевого бюджета, бюджета муниципального округа и их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению администрации района от 30.11.2021 № 350 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

7. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация муниципального округа.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация муниципального округа в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок;

- предоставляет Минстрою Алтайского края отчеты о реализации мероприятий Программы ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Сведения об индикаторах муниципальной программы Табунского района Алтайского края

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам (план) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. факт | 2025 г. оценка | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий* от общего числа дворовых территорий Муниципального образования ** | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий Муниципального образования** | % | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3. | Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды от общего числа граждан муниципального образования, принявших участие в исследованиях (по данным опроса)** | % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная в соответствии с минимальным перечнем работ.

** Расчет индикатора осуществляется по данным ведомственного мониторинга Министерства.

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации (годы) | Участ- ники | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего (тыс.руб.) | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель – создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования, повышение качества и комфорта городской среды | 2026-2030 гг. | ОМС | 8026,5 | 8480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16506,5 | Всего, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.: |
|  |  |  | 7867,53 | 8312,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16179,57 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 79,47 | 83,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,43 | краевой бюджет |
|  |  |  | 79,5 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,5 | бюджет муниципального округа |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования | 2028-2030 гг. | ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | Всего, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального округа |
| Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий | 2028-2030 гг. | ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | Всего, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального округа |
| Мероприятие 1.2. благоустройство дворовых территорий | 2028-2030 гг. | ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в т.ч.: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования | 2026-2027 гг. | ОМС | 8026,5 | 8480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16506,5 | Всего, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.: |
|  |  |  | 7867,53 | 8312,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7867,53 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 79,47 | 83,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,43 | краевой бюджет |
|  |  |  | 79,5 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,5 | бюджет муниципального округа |
| Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий | 2026-2027 г.г | ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.: |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального округа |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных территорий Муниципального образования | 2026-2027 г.г | ОМС | 8026,5 | 8480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16506,5 | Всего, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч.: |
|  |  |  | 7867,53 | 8312,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7867,53 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 79,47 | 83,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,43 | краевой бюджет |
|  |  |  | 79,5 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,5 | бюджет муниципального округа |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет муниципального округа |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Источники и направления расходов | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Всего финансовых затрат | 8026,5 | 8480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16506,5 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | из федерального бюджета | 7867,53 | 8312,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16179,57 |
|  | из краевого бюджета | 79,47 | 83,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,43 |
|  | из бюджета муниципального округа | 79,5 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,5 |