
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАБУНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	03.02.2026	
	№
	№35
	
	с. Табуны
	

	Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2026-2030 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации  от 05.09.2013 г. №782 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и в целях обеспечения качественного и надежного водоснабжения жителей муниципального округа Табунский район Алтайского края, постановляю:
Утвердить техническое задание для МУП «Тепловодснаб» муниципального округа Табунский район Алтайского края, на корректировку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2026-2030 годы» согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2026 года.
Постановление администрации Табунского района от 27.02.2023 №101 считать утратившим силу.
Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Табунский район по оперативным вопросам С.А. Семенову


	Глава муниципального округа	П.В. Литке

[image: F:\Users\Евгений\Documents\Герб и флаг Табунского района\Герб Табунского района.jpg]

Приложение  
к постановлению администрации муниципального округа Табунский район Алтайского края
от 03.02.2026 № 35 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2026-2030 годы
1. Общие положения
 1.1 Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2026-2030 годы (далее - Техническое задание) разработано на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 07.12.2011 год № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об утверждении правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- постановление администрации Табунского района Алтайского края № 464 от 28.12.2024 г. "Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Табунского района жилищно-коммунальными услугами" на 2024 - 2030 годы;
- иных правовых актов, определяющих порядок и условия разработки технического задания.
1.2 Разработчик технического задания - администрация муниципального округа Табунский район Алтайского края.
1.3 Разработчик инвестиционной программы – МУП «Тепловодснаб»: Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Советская, д. 27. 
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1. Цель разработки и реализации инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2026-2030 годы (далее – Инвестиционная программа) - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
2.2. Задачи разработки инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом подачи качественной питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;
Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшение качества питьевой воды. 
3. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения 
Доведение качества питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения до уровня, соответствующего установленным требованиям Санитарных правил по гигиеническим и микробиологическим показателям. 
4. Срок разработки инвестиционной программы 
Срок разработки инвестиционной программы - в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.    
 5. Срок реализации инвестиционной программы
Срок реализации инвестиционной программы: с 01 июня 2026 года по 31 декабря 2030 года.
6. Требования к инвестиционной программе
6.1 Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
6.2 Инвестиционная программа должна содержать:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
- анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;
- основные проблемы, препятствующие обеспечению качества питьевой воды установленным требованиям;
- план мероприятий по приведению систем водоснабжения, условий их эксплуатации и качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;
- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;
- источники финансирования инвестиционной программы;
- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- срок реализации инвестиционной программы.
6.3 При разработке инвестиционной программы необходимо:
6.3.1 Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля 2026 года.
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.
6.3.2 Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.
Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с реализацией мероприятий инвестиционной программы:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы распределить по определенным источникам финансирования в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.
6.3.3 Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
6.3.4 Подготовить проект инвестиционного договора.
6.3.5 Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы в рамках различных программ.
7.  Источники финансирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства МУП «Тепловодснаб»;
- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;
- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.
Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.
 8. Порядок согласования инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы, расчет финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать с администрацией муниципального округа Табунский район.
 9. Порядок внесения изменений в техническое задание
Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации муниципального округа Табунский район или по инициативе МУП «Тепловодснаб».
Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
- принятие или внесение изменений в Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Табунский район Алтайского края;
- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального округа Табунский район и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерно-технической инфраструктурой.
Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Тепловодснаб», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе муниципального округа Табунский район, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
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