Администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТабунскИЙ район Алтайского края

### ПостановлениЕ

| 27.04.2026 |  | № | 159 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Табуны |  |  |
| Об итогах отопительного сезона 2025-2026 гг. и о плане мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, топливно-энергетических, жи-лищно-коммунальных объектов к зимнему отопительному сезону 2026-2027 года |  |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону», утвержденных приказом Министерством Энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, Уставом муниципального округа Табунский район Алтайского края, и в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения на территории муниципального округа Табунский район Алтайского края  к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года, постановляю:

- Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. муниципального округа Табунский район Алтайского края к работе в осенне-зимний период согласно приложению № 1.

- Для оперативного решения вопросов подготовки объектов к отопительному сезону 2025-2026 гг. создать комиссию в составе:

| Председатель комиссии: | Семенова С.А. | – | Заместитель главы администрации муниципального округа по оперативным вопросам; |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель председателя: | Швыдерский В.В. | – | Начальник отдела по ЖКХ, энергетике и строительству; |
| Члены комиссии: | Петухов Ю.Г. | – | начальник отдела ГО, ЧС и МР администрации муниципального округа; |
|  | Кабанов С.В. | – | начальник отдела по техническому обеспечению управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального округа; |
|  | Рулев А.А. | – | Директор МУП «Тепловодснаб» |
|  | Прохоренко С.А. | – | главный специалист отдела по ЖКХ, энергетике и строительству; |
|  | Лихачева Ю.В. | – | начальник бюджетного отдела комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации муниципального округа; |
|  |  | – | государственный инспектор Алтайского отдела «Ростехнадзор» (по согласованию). |

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа по оперативным вопросам С.А. Семенову.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и, подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального муниципального округа Табунский район Алтайского края.

| Глава муниципального округа | П.В. Литке |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального округа Табунский район Алтайского края
от 27.04.2026 № 159

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 | 28.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 27.09.2024 |  |
|  | 2025-2026 | 30.09.2025 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 | 08.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 30.04.2025 |  |
|  | 2025-2026 | 27.04.2026 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 212 дней |  |
|  | 2024-2025 | 224 дня |  |
|  | 2025-2026 | 210 дней |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Госповерка приборов контроля | 01.08.2026 |  |
| 2.2 | Ревизия грязесборников, запорной арматуры | 10.07.2026 |  |
| 2.3 | Промывка теплотрасс котельных | 10.08.2026 |  |
| 2.4 | Т.О. системы водоподготовки | 15.08.2026 |  |
| 2.5 | Проверка и ремонт изоляции теплотрассы | 20.08.2026 |  |
| 2.6 | Гидроиспытание теплотрассы | 10.09.2026 |  |
| 2.7 | Очистка газоходов дымовых труб | 01.06.2026 |  |
| 2.8 | о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения | 25.08.2026 |  |
| 2.9 | Замена подшипников в циркуляционных насосах | 20.08.2026 |  |
| 2.10 | комплексное обследование зданий и сооружений объектов теплоснабжения | Август 2026 |  |
| 2.11 | приемка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей | 01.09.2026 |  |
| 2.12 | Проведение занятий по обучению операторов | 20.09.2026 |  |
| 2.13 | Ремонт водопроводных сетей | до 31.12.2026 |  |
| 2.14 | Обследование жилого фонда на готовность к осеннее-зимнему периоду | Август 2026 |  |
| 2.15 | Подготовка МКД к отопительному периоду | май-август 2026 |  |
| 2.16 | Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг. | не позднее 15.10.2026 |  |
| 2.17 | Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода | не позднее 01.11.2026 |  |